| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 65 /BC-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực hiện 
trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 08/8/2017 thành lập Đoàn giám sát và tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại một số địa điểm trồng rừng thay thế, làm việc với UBND các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My, Đông Giang; một số Ban Quản lý rừng phòng hộ, chủ đầu tư dự án thủy điện, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời xem xét báo cáo của một số địa phương, đơn vị liên quan. Trên cơ sở giám sát và ý kiến thảo luận của các thành viên Đoàn giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả như sau:

1. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện trồng rừng thay thế

Trong những năm qua, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng điện quốc gia, trên địa bàn tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích 1.460,9 ha đất lâm nghiệp để xây dựng 23 công trình, dự án thủy điện, theo đó các chủ đầu tư có trách nhiệm và nghĩa vụ trồng lại rừng thay thế phần diện tích đã chuyển đổi theo quy định.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư công trình thủy điện tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích thực hiện 1.627,22 ha; kịp thời ban hành nhiều văn bản để triển khai, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế theo kế hoạch; chủ động, linh hoạt sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ các đơn vị tiến hành trồng dặm đối với diện tích cây sống thấp do nguyên nhân bất khả kháng, hỗ trợ tăng số lần chăm sóc rừng trồng tại một số khu vực có thực bì phát triển mạnh nhằm đảm bảo sự phát triển và tỷ lệ cây sống của rừng trồng.

Ngành nông nghiệp đã tích cực đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, kịp thời ban hành hướng dẫn tạm thời về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng khác tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện; công tác nghiệm thu cơ sở, phúc tra hằng năm được thực hiện chặt chẽ. Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động phối hợp bố trí quỹ đất lâm nghiệp để trồng lại rừng.

Công tác đấu thầu, triển khai trồng rừng thay thế được thực hiện đảm bảo, kỹ thuật thi công trồng, chăm sóc rừng trồng, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai cơ bản đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế, phê duyệt; đến thời điểm hiện nay phần lớn diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ cây sống bình quân đạt từ 80% đến 90% so với mật độ thiết kế ban đầu. Một số chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tạo điều kiện, sử dụng lao động tại địa phương để thực hiện các hạng mục về chăm sóc, bảo vệ rừng trồng hằng năm nên đã tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người dân.

Đa số các chủ đầu tư công trình thủy điện đã nghiêm túc thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế, xây dựng phương án trồng rừng song song với thực hiện các thủ tục đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đúng cam kết; một số chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Kết quả lũy kế từ năm 2006 đến hết tháng 8/2017 đã thực hiện trồng 1.582,6 ha, đạt tỷ lệ 97,26%, trong đó có 14/23 phương án trồng rừng thay thế đã thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu về diện tích trồng rừng. Qua giám sát cho thấy, việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng để xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện đảm bảo, bước đầu có nhiều khâu, hạng mục trồng, chăm sóc thực hiện tốt. Mặc dù hiện nay, rừng trồng thay thế mới ở giai đoạn chăm sóc năm thứ 2 đến năm thứ 4 nhưng nhìn chung đang phát triển khá tốt, tại những diện tích Đoàn đã khảo sát thực tế cho thấy tỷ lệ cây sống đảm bảo mật độ theo quy định, có khả năng thành rừng sau khi kết thúc dự án; trong những năm đến sẽ góp phần bù lại diện tích rừng đã bị ảnh hưởng do xây dựng các công trình thủy điện, tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, đồng thời tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân khu vực miền núi của tỉnh.

2. Hạn chế, bất cập

Công tác quy hoạch, xác định ranh giới 3 loại rừng tuy đã được điều chỉnh song vẫn còn bất cập, chưa phù hợp thực tế, một số nơi diện tích đất sản xuất của người dân còn xen lẫn trong diện tích đất rừng phòng hộ, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Sự chủ động phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan (Chi Cục kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng) với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện từ khâu quy hoạch, trồng, chăm sóc và quản lý, bảo vệ rừng trồng thay thế thiếu thường xuyên, dẫn đến tình trạng một số địa phương còn quỹ đất lâm nghiệp nhưng lại điều chuyển, bố trí nhiệm vụ trồng rừng sang địa phương khác, hoặc địa phương không được thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn; một số khu vực trồng rừng thay thế liền kề với diện tích rừng trồng sản xuất của người dân nên thường xuyên bị gia súc phá hoại, bị các đối tượng lợi dụng chặt phá nhưng chậm được xử lý, bảo vệ, làm ảnh hưởng đến diện tích, sự phát triển của rừng trồng.

Việc triển khai chủ trương trồng rừng thay thế chưa thật sự gắn kết với quyền lợi của người dân địa phương ngay từ khâu đầu thực hiện, một số trường hợp đơn vị thi công sử dụng lao động ngoài địa phương để thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây bức xúc, chưa tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng trước khi xây dựng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế thiếu chặt chẽ, chưa chú trọng điều tra, khảo sát các yếu tố tự nhiên ngoài thực địa nên khi thực hiện trồng có sự chồng lấn với diện tích đất nương rẫy của người dân, rừng tự nhiên, bãi đá…, làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả trồng rừng, lãng phí ngân sách nhà nước. Một số trường hợp phương án trồng rừng được thiết kế nơi này, song do vướng về đất đai nên chuyển sang trồng tại địa phương khác nhưng không điều chỉnh thiết kế, loại cây trồng phù hợp nên tỷ lệ cây sống đạt thấp, việc trồng dặm để đảm bảo mật độ chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng cây trồng phát triển không đều trên cùng diện tích.

Theo quy trình kỹ thuật lâm sinh trong chăm sóc, bảo vệ rừng trồng mới dừng lại ở khâu xử lý thực bì, chưa chú trọng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; việc thiết kế số lần chăm sóc, bảo vệ rừng trồng chỉ thực hiện 2 lần/năm đối với năm thứ 2, thứ 3 và 1 lần/năm đối với năm thứ 4, thứ 5; từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 rừng không được chăm sóc là chưa phù hợp, chưa khắc phục và hạn chế tình trạng xâm lấn của thực bì, nhất là những nơi thực bì phát triển nhanh, cây trồng bị chèn ép, sinh trưởng phát triển chậm. Một số loài cây bố trí trồng không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên tỷ lệ sống rất thấp, điển hình như cây Lát Hoa hầu như không thích nghi, khả năng sinh trưởng kém, thường bị sâu bệnh và động vật rừng phá hoại.

Quy trình kỹ thuật lâm sinh quy định phải thực hiện trồng hỗn giao nhiều loài nhưng nhiều nơi chỉ thiết kế trồng thuần một loài; một số diện tích có nhiều loài cây bản địa mọc tự nhiên phát triển tốt, đảm bảo chức năng của rừng phòng hộ sau khi thành rừng nhưng lại phát trắng để trồng mới làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và chất lượng rừng trồng.

Một số chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định; đến tháng 8/2017 một số chủ đầu tư như: BQL dự án thủy điện 3, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 nợ 6.075 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Tr’Hy nợ 608 triệu đồng... mặc dù các nhà máy thủy điện đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động.

Công tác trồng rừng thay thế từ năm 2014 trở về trước do chủ đầu tư dự án thủy điện trực tiếp hợp đồng với Ban Quản lý rừng để thực hiện, đến nay đã hết kinh phí để duy trì việc chăm sóc, bảo vệ nên ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng.

3. Nguyên nhân hạn chế, bất cập

a) Nguyên nhân khách quan:

Tình hình thiên tai, thời tiết bất lợi, địa hình đồi núi hiểm trở, diện tích lớn gây khó khăn cho quá trình trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ, ảnh hưởng đến tỷ lệ cây sống, sinh trưởng phát triển của rừng trồng.

Đời sống của người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra đã tác động không nhỏ đến việc triển khai trồng rừng thay thế.

b) Nguyên nhân chủ quan:

Các quy định, hướng dẫn về trồng rừng thay thế ban hành chưa đầy đủ, không kịp thời, đến nay Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế, chưa có chế tài xử phạt đối với các chủ đầu tư chậm nộp tiền trồng rừng thay thế, gây lúng túng, bị động cho các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả trồng rừng.

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan thiếu đồng bộ, chưa thật sự vào cuộc để cùng phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng rừng thay thế đến người dân còn hạn chế; chưa gắn với quyền lợi, trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương có rừng trong thực hiện chủ trương trồng rừng thay thế.

Việc quản lý, điều hành của ngành nông nghiệp, đặc biệt là Chi Cục kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, chưa sát với tình hình thực tế, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý những bất cập trong quá trình thực hiện trồng rừng. Hồ sơ, thủ tục tạm ứng, nghiệm thu thanh, quyết toán hằng năm và từng giai đoạn còn phức tạp.

4. Những đề xuất, kiến nghị

Nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, đảm bảo khả năng thành rừng; đồng thời chấp hành đúng các quy định pháp luật về trồng rừng thay thế, khắc phục các hạn chế, bất cập, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

a) Đối với Trung ương:

Xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2013/NÐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, theo đó bổ sung quy định chế tài xử phạt đối với trường hợp các chủ đầu tư chậm nộp tiền trồng rừng thay thế. Ban hành hướng dẫn về cơ chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế nhằm tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

b) Đối với UBND tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện nghiêm, đúng các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Đối với những dự án đầu tư mới phải có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi phê duyệt phương án đầu tư theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch công tác lựa chọn nhà thầu, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, nghiệm thu kết quả, tổ chức thi công công trình trồng rừng thay thế theo đúng quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa ngành nông nghiệp, đặc biệt là Chi Cục kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng với chính quyền địa phương (cấp huyện, xã) trong thực hiện trồng rừng thay thế; khi phúc tra hằng năm phải có sự tham gia của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn cấp huyện; thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan nhằm có sự phối hợp, vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng, địa phương trong việc bố trí quỹ đất, xử lý vi phạm, tranh chấp đất rừng…

Tiếp tục rà soát quy hoạch 3 loại rừng để điều chỉnh phù hợp, kịp thời giải quyết phần diện tích đất trồng rừng chồng lấn với đất nương rẫy của người dân sau khi đã thực hiện di dời tái định cư các công trình thủy điện để sử dụng hiệu quả; xem xét chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất để bố trí cho người dân sử dụng nhằm phát triển sinh kế bền vững, hạn chế tình trạng phá rừng để sản xuất.

Chỉ đạo các ngành chức năng, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện trồng rừng thay thế gắn với quyền lợi, trách nhiệm của người dân và địa phương ngay từ khâu đầu thực hiện; có cơ chế ràng buộc trong quy chế đấu thầu trồng rừng thay thế, theo đó quy định cụ thể đối với các Ban Quản lý rừng, đơn vị trúng thầu, đơn vị thi công phải cam kết sử dụng lao động tại địa phương, nhóm hộ ngay từ giai đoạn trồng, đến chăm sóc, quản lý, bảo vệ và thực hiện giao nhận khoán cho các hộ, nhóm hộ này sau khi kết thúc chương trình để đảm bảo rừng được chăm sóc, bảo vệ và được hưởng từ các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể phần diện tích đã trồng rừng thay thế; đối với diện tích có tỷ lệ cây sống thấp, sinh trưởng và phát triển chậm, không phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cần khẩn trương trồng dặm bổ sung những loại cây bản địa phù hợp. Đối với phần diện tích rừng trồng mà chủ đầu tư dự án trực tiếp hợp đồng với Ban Quản lý rừng thực hiện trồng thay thế từ năm 2014 về trước cần có chính sách hỗ trợ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ để thành rừng, đồng thời khẩn trương kiểm tra, bàn giao diện tích 82,1 ha rừng trồng tại khu vực Bà Nà- Núi Chúa (đã hết thời gian chăm sóc theo hợp đồng) để giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung quản lý, bảo vệ.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc rừng trồng thay thế; xem xét nâng quy trình kỹ thuật chăm sóc rừng trồng lên ít nhất 3 lần/năm đối với năm thứ 2, thứ 3 và 2 lần/năm đối với năm thứ 4, thứ 5; ngoài ra từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 tùy theo điều kiện, khả năng sinh trưởng của cây cần tiếp tục được chăm sóc, phát dây leo, thực bì. Có giải pháp căn cơ trong việc quản lý, bảo vệ rừng trồng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp do buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ để xảy ra phá rừng, gây thiệt hại về rừng.

Thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí, thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các Ban Quản lý rừng, đơn vị thi công chủ động tạm ứng kinh phí, xác lập hồ sơ đầy đủ, thanh quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành theo tiến độ. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc lập thiết kế, dự toán khảo sát thực địa và thuyết minh dự án của các đơn vị tư vấn thiết kế, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập. Đối với phần diện tích sắp triển khai trồng rừng thay thế, phải tiến hành khảo sát, lập hồ sơ thiết kế đảm bảo theo quy định, trong đó chú trọng khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng rừng để xây dựng phương án trồng mới phù hợp, chú trọng khoanh nuôi bảo vệ có trồng bổ sung nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng rừng. Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng, đơn vị thi công khẩn trương triển khai trồng rừng thay thế phần diện tích còn lại 44,62 ha của dự án thủy điện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ diện tích trong năm 2018.

Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế chặt chẽ, đảm bảo các nội dung chi thực hiện theo quy định. Đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc bố trí diện tích đất trồng rừng thay thế chồng lấn với đất sản xuất của nhân dân thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My và sử dụng sai mục đích kinh phí 321,1 triệu đồng từ nguồn dự phòng để chi trả xử lý thực bì. Chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư dự án thủy điện nộp đủ số tiền còn nợ trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, qua giám sát Ban nhận thấy một số doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực khai thác khoáng sản, như: Công ty TNHH Nam Mai và Công ty TNHH Ngọc Lĩnh hoạt động khai thác vàng gốc tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn từ năm 2014 đến nay chưa thanh toán số tiền còn nợ trồng rừng thay thế cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi, với tổng số tiền là 326.380.000 đồng (Công ty TNHH Nam Mai nợ 184.826.000 đồng; Công ty TNHH Ngọc Lĩnh nợ 141.554.000đồng), Ban đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, có biện pháp xử lý, yêu cầu 02 doanh nghiệp nêu trên thực hiện đúng các nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND, UBND tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Đại biểu khách mời; - VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; - Lưu VT, TH (Bình). | TM. BAN DÂN TỘC TRƯỞNG BAN (đã ký) Nguyễn Thị Tuyết Thanh |
| --- | --- |

# Footnotes

Khảo sát tại: xã Phước Lộc (Phước Sơn), xã Cà Dy (Nam Giang), xã Trà Bui (Bắc Trà My), xã Tam Trà (Núi Thành), xã Mà Cooil (Đông Giang); làm việc với các Ban QLR phòng hộ: ĐakMi, Sông Tranh, Nam Sông Bung, Bắc Sông Bung, Phú Ninh, A Vương; các chủ đầu tư nhà máy thủy điện: ĐakMi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, A Vương.

Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh: 729.756,8ha, trong đó rừng đặc dụng: 139.895,8 ha; rừng phòng hộ: 315.812,5 ha; rừng sản xuất: 274.048,5ha.

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Do các Bộ, ngành Trung ương chưa hướng dẫn. Để đảm bảo thực hiện, Sở NN&PTNT tỉnh ban hành Công văn số 953 ngày 21/7/2016 hướng dẫn tạm thời về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư trồng rừng thay thế.

Huyện Bắc Trà My bị điều chuyển 59,8ha, trong khi quỹ đất chưa có rừng, đất trống thuộc lưu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 còn nhiều (2.377ha).

Vụ chặt phá gần 0,8ha rừng trồng thay thế thuộc lâm phận quản lý của BQL rừng phòng hộ Phú Ninh tại xã Tam Trà, huyện Núi Thành.

Diện tích 45,1ha thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh chồng lấn với đất sản xuất của nhân dân thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My nên toàn bộ chi phí 321,1 triệu đồng xử lý thực bì phải chi từ nguồn kinh phí dự phòng.

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực thi hành kể từ năm 2006, tuy nhiên đến ngày 06/5/2013 mới có Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.